ПАСПОРТ ПРОЕКТА

|  |  |
| --- | --- |
| Название проекта | Создание системы просчета изделий |
| Лидер проекта | Пелых А.С. |
| Команда проекта | Пелых Александр С.  Мельников Максим В.  Велиев Никита Р. |
| Анализ проблемного поля | Отсутствие точного ценообразования производимых производством продуктов |
| Описание проекта | Проект представляет собой анализ требований и желаний заказчика (ООО ОМЕГА), планирование, разработка, постепенное внедрение и тестирование продукта – сайта, на котором осуществляется просчет изделий, произведенных производством. |
| Целевые группы | Конкретный производитель, компания ООО ОМЕГА |
| Цель проекта | Создание системы конфигурируемого просчета изделий на основе цен компонентов, обозначенных заказчиком. |
| Временные рамки проекта | 13 сентября 2022 года - 27 декабря 2022 года |
| Способ (методы) реализации проекта | Программирование, планирование, проектирование, анализ, аналитика, тестирование, внедрение. |
| Преимущества/уникальность проектной идеи по сравнению с аналогами | Проект делается индивидуально под заказчиков, соответственно система будет создаваться максимально удобной и легковесной. Решение будет реализовано WEB-приложением, что отличает его от многих аналогов. |
| Основные задачи проекта | Аналитика  1)Беседа с персоналом  2)Беседа с заказчиком  3)Создание ТЗ  Создание WEB-приложения:  4)Создание базы данных  5)Создание дизайна  6)Создание Front-end  7)Создание Back-end  Запуск и внедрение MVP:  8)Работа с персоналом  9)Запуск сайта  10)Наблюдение и выявление ошибок  11)Корректировка MVP |
| Основные результаты проекта | WEB-приложение |
| План по вехам | |
| Этап 1 (10.09.2022 - 14.11.2022) | Аналитика  1)Беседа с персоналом  2)Беседа с заказчиком  3)Создание ТЗ |
| Этап 2 (15.11.2022 - 15.12.2022) | Создание WEB-приложения:  4)Создание базы данных  5)Создание дизайна  6)Создание Front-end  7)Создание Back-end |
| Этап 3 (15.12.2022 - 31.12.2022) | Запуск и внедрение MVP:  8)Работа с персоналом  9)Запуск сайта  10)Наблюдение и выявление ошибок  11)Корректировка MVP |
| Необходимые ресурсы | Трудовые:  Люди умеющие вести работу над проектом - программирование, тестирование, планирование и анализ.  Оборудование, на котором люди будут работать над проектом. Сервер для хостинга. |
| Риски | Короткие сроки исполнения проекта |
| Ориентировочный бюджет проекта | 0 |